中色沈矿中央生态环境保护督察

反馈问题整改完成情况

一、大井子矿业粉尘无组织排放严重相关问题

**督察反馈问题**：中色沈矿下属大井子矿业厂房密闭不严，粉尘无组织排放严重。

**整改责任单位**：大井子矿业。

**整改完成情况**：已完成整改。

大井子矿业修改完善相关制度，加强了除尘环保设施的维护和运行管理，强化日常考核；加强了选厂车间内收尘、抑尘日常管理，对收尘设施、管路、集尘罩、防尘帘定期进行更新、维护和保养；定时开展洒水降尘，减少粉尘游离扩散，有效减少了无组织粉尘进入大气环境。

二、大井子矿业尾矿库相关问题

**督察反馈问题**：中色沈矿下属大井子矿业尾矿库截洪沟不完善，未建设防渗截渗设施，督察前期排查发现其尾矿库下游排洪渠外排水个别重金属浓度超过行业规定限值，且排洪渠下游河沟内有长期排水痕迹，河沟内土壤个别重金属含量超出附近土壤背景值。

**整改责任单位**：大井子矿业。

**整改完成情况**：已完成整改。

大井子矿业多措并举完成了问题整改。根据环评要求完成1400米截洪沟建设；新建尾矿库坝下截渗墙，并通过了效果评估；委托第三方专业机构对排洪渠下游河沟开展土壤污染状况调查，编制了调查报告、风险评估报告、修复方案并通过专家评审，根据修复方案完成现场污染土壤清挖和施工区域两侧边坡平整、覆土、种草等工作，并通过了效果评估；完成尾矿库截排水沟和截洪沟交汇处改造；修改点巡检制度，加强尾矿库日常监督，增设坝面喷淋水应急回收系统，避免喷淋水外溢。